Utvärdering

Grupp 2 – TechStore

Amanda, Martin och Ankhtuya

Kodstruktur

Vi har inte haft några större diskussioner om kodstrukturen. Det mesta kring kodstrukturen har vi uppfattat som underförstått, tex att namnge funktioner, variabler m.m. på engelska samt i *Camelcase.* Vi har även samlat i princip all kod i olika funktioner dels för att underlätta felsökning, läsbarhet och arbetet.

Tekniker

Vi har inte använt några specifika tekniker så som bootstrap eller SASS etc. Främst för att det inte har känts nödvändigt sett till projektets omfattning. Vi har diskuterat om vi hade kunnat gjort annorlunda gällande val av tekniker och kommit fram till att vi hade kunnat utforska någon eller flera av dessa tekniker i syfte att bredda våra kunskaper, det var dock inget som vi såg som nödvändigt just i detta fall. Vi anser att det snarare att kunnat påverka tidomfattningen negativt om vi valt att implementera för mycket nytt.

Arbetsfördelning och samarbete

Vi har använt oss av issues på Github, dels för att bryta ned arbetet i mindre delar och för att alla ska ha möjlighet att se vad som behövs göras, vad som är påbörjat etc. På så sätt har alla i gruppen haft en god översikt av projektet och kunnat arbeta med de delar som känts lockande, oavsett om en varit ute efter något ”enklare” eller mer avancerat. Vi har även använt skärmdelning och kodat tillsammans när möjlighet har funnits.

Svårigheter

Det som varit en utmaning för oss är våra begränsade kunskaper gällande arbete i Gitflow, dels har vi stött på en del mergekonflikter, dels har vi, av ovana, haft svårt att se till att få upp färdigt arbete till main /master och vanan att ta hem senaste ”versionen” av projektet innan fortsatt arbete.

För att undvika mergekonflikter, i den mån det går, så hade vi behövt fördela arbetet annorlunda. Vi hade då behövt arbeta i olika filer, tex att en arbetar med kundvagnssidan, en annan med startsida osv. Genom att inte arbeta i ”samma” filer samtidigt att många mergekonflikter kunnat undvikas. Dock känns det som en svår strategi i ett så förhållandevis litet projekt, dels är de ganska få filer att arbeta i, dels har många delar av arbetet på sätt och vis varit beroende av varandra. Med facit i hand så hade just den här arbetsprocessen blivit smidigare om vi haft en annan strategi och arbetat mer som ett team, det förutsätter dock att alla måste ha möjlighet att vara tillgängliga samma tider vilket i sin tur kan vara svårt.

Vidareutveckling

För att vidareutveckla projektet med TechStore hade det varit fördelaktigt för gruppen att arbeta med moduler, det hade inte bara underlättat fördelningen av projektets olika delar men också givit oss förutsättningarna att arbeta samtidigt utan risk för större mergekonflikter, eftersom moduler hade inneburit att vi kunnat arbeta i olika filer.